- Приложение

к Постановлению

Администрации Табунского района

от «27» января 2015 г. N __27__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТАБУНСКОГО РАЙОНА" на 2015-2020 год

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Табунского района" на 2015 - 2020 год (далее - Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - Закон Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края"; - Краевая программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы. |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Табунского района |  |  |
| Основной разработчик Программы | отдел по ЖКХ, энергетике и строительству администрации Табунского района |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 год |  |  |
| Цели Программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и внедрение ресурсосберегающих технологий |  |  |
| Задачи Программы | - выполнение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов; - снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного; - создание условий для эффективного управления собственниками помещений общим имуществом многоквартирного дома; - создание эффективного механизма накопления денежных средств собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - приведение состояния зданий в соответствие техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, предотвращение чрезвычайных и аварийных ситуаций |  |  |
| Основной исполнитель Программы | отдел по ЖКХ, энергетике и строительству администрации Табунского района |  |  |
| Исполнители Программы | управляющие организации, товарищества собственников жилья и.о. «Региональный оператор Алтайского края» «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Далее – «Региональный оператор») |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда; снижение уровня износа конструктивных элементов многоквартирных домов |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем средств, направляемых на реализацию программы, - 14758087 рубля, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда) - 2476498 рублей; - средства краевого бюджета - 1431752 рублей (по согласованию); - средства бюджета района - 438150 рублей; - средства собственников помещений - 10411687 рубля |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты |  | - увеличение капитально отремонтированного жилищного фонда за 2015-2020 год на 6418 кв. м; - восстановление технических и эксплуатационных характеристик в результате выполнения работ по ремонту инженерного оборудования в 12 домах |  |
| Контроль за реализацией Программы |  | - Администрация Табунского района |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Табунского района

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Табунского района" на 2015 - 2020 год разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Закон Алтайского края  от 28.06.2014г №37-ЗС «О регулировании.

Основные понятия и термины, используемые в Программе:

1) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

2) общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме - помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;

3) капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Неудовлетворительное состояние многоквартирного жилого фонда в Табунском районе обусловлено неэффективной системой управления жилищным фондом, недостатком средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством жилищно-коммунальных услуг.

Низкий уровень доходов собственников жилья не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов и приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и эксплуатационных характеристик их инженерного оборудования.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, уполномоченных собственниками помещений управляющих организаций, товариществ собственников жилья, некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, которые определяются рамками настоящей Программы.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Задачи Программы:

- выполнение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов;

- снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного;

- создание условий для эффективного управления собственниками помещений общим имуществом многоквартирного дома;

- создание эффективного механизма накопления денежных средств собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- приведение состояния зданий в соответствие техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, предотвращение чрезвычайных и аварийных ситуаций.

- 3. Общая характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования, а также ответственные исполнители и ожидаемые результаты от реализации мероприятий содержатся в приложении 1 к настоящей Программе.

Адресный список домов, требующих капитального ремонта, включенных в Программу, содержится в приложении 4.

Основные мероприятия Программы:

- разработка сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- проведение следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

ремонт крыш, ремонта внутридомовых инженерных систем, ремонт и утепление фасадов, установка и замена общедомовых приборов учёта.

- 4. Финансовое обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств фонда, краевого бюджета и бюджета района, средств собственников помещений, товариществ собственников жилья и  средств накопленных и.о. «Региональный оператор Алтайского края и «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту и включенных в настоящую Программу, составляет 4500 рублей/кв. метр.

Финансовое обеспечение Программы отражено в приложении 2.

Финансирование программных мероприятий за счет средств «Региональный оператор Алтайского края и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, Фонда и консолидированных средств краевого бюджета и бюджета района, средств собственников помещений и ТСЖ осуществляется при обеспечении выполнения условий, определенных ст. 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Финансирование программных мероприятий из бюджета района составит 438,1 тыс. рублей (3% от затрат на проведение капитального ремонта). Средства собственников помещений, товариществ собственников жилья, средств регионального оператора, многоквартирные дома которых включены в настоящую Программу, в размере 10411,7тыс. рублей (70% от затрат на проведение капитального ремонта).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

| Виды рисков |  | Степень влияния | Вероятность возникновения | Мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренние риски |  |  |  |  |
| Несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы; |  | Высокая | Низкая | Детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы |
| Недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы. |  | Высокая | Низкая | Своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации |
| Внешние риски |  |  |  |  |
| Макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий |  | Высокая | Средняя | Корректировка основных мероприятий программы. |
| Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; | Средняя |  | Средняя | Корректировка сроков реализации программы |
| Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, мероприятий, отрицательной динамике показателей. | Средняя |  | Средняя | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами Оценка эффективности бюджетных вложений. |

- 6. Методика и оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих восстановлению технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, увеличению доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда.

Выполнение мероприятий Программы позволит отремонтировать 12 многоквартирных домов.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться на основе целевых индикаторов. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы содержится в приложении 3.

- 7. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является Администрация Табунского района.

Заказчик Программы:

- контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы;

- распределяет консолидированные средства, полученные из краевого бюджета и Фонда, а также средства, предусмотренные в бюджете Табунского района на финансирование мероприятий настоящей Программы, исполнителям Программы на безвозвратной и безвозмездной основе;

- осуществляет мониторинг процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса района.

Исполнители Программы:

- обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

- анализируют ход выполнения мероприятий Программы, вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

- представляют отчеты о целевом использовании средств в установленном порядке;

- формируют бюджетные заявки на финансирование объектов и мероприятий Программы;

- предоставляют информацию о выполнении мероприятий Программы и ходе реформирования жилищно-коммунального комплекса района.

- представляет в Комитет по экономике сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе выполнения программы и представляет их в Комитет по экономике до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Приложение 1

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Табунского района на 2015-2020г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс.руб. | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель-1 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Задача-1.1 Снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного; Мероприятия1.1.1 капитальный ремонт многоквартирных домов | 14758,1 | Бюджет района, бюджет Алтайского края, средства Фонда, средства собственников помещений | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, региональный оператор | Восстановление технических и эксплуатационных характеристик: - 12 многоквартирных домов |

- Приложение 2

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Табунского района на 2015-2020г.г.

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ В 2015 – 2020г.г.

| Источники и направления расходов | Всего сумма затрат тыс.(руб.) | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 14758,1 | - | 808,1 | 3100,0 | 1600,0 | 2950,0 | 3900 | 2400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 438,1 | - | 19,6 | 93,0 | 48, | 88,5 | 117,0 | 72,0 |
| из краевого бюджета | 1431,8 | - | 78,6 | 300,7 | 155,2 | 286,2 | 378,3 | 232,8 |
| средства Фонда | 2476,5 | - | 134,9 | 520,7 | 270,2 | 495,6 | 651,3 | 403,8 |
| из внебюджетных источников (средства собственников помещений) | 10411,7 | - | 575,0 | 2185,6 | 1126,6 | 2079,6 | 2753,4 | 1691,4 |

- Приложение 3

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Табунского района на 2015-2020гг.

ДИНАМИКА

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой | Единиц | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | процентов | - | 63 | 70 | 76 | 83 | 90 | 93 |
| Доля израсходованных средств на реализацию Программы, от общего объема денежных средств, предусмотренных Программой | процентов | - | 5,5 | 26,5 | 37,3 | 57,3 | 83,7 | 100 |
| Доля сбора средств фонда капитального ремонта от начисляемых по нормативу | процентов | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

- Приложение 4

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Табунского района на 2015-2020гг.

АДРЕСНЫЙ СПИСОК

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.61 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 630,8 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 1800000 | 300600 | 174600 | 54000 | 1270800 |
| 2 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.63 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 598,4 | Ремонт крыши | 423121 | 70610 | 41158 | 10289 | 301064 |
| 3 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.64 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 644,2 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов, ремонт фасада | 1950000 | 325650 | 189150 | 58500 | 1376700 |
| 4 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.65 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 525,2 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов, ремонт фасада | 1950000 | 325650 | 189150 | 58500 | 1376700 |
| 5 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.67 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 540,3 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов | 1150000 | 195050 | 111550 | 34500 | 808900 |
| 6 | с.Большеромановка, ул. Ленина д.69 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 530,4 | Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 1250000 | 208750 | 121250 | 37500 | 882500 |
| 7 | с.Сереброполь, ул.Кирова, 20 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 328,9 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов | 1150000 | 195050 | 111550 | 34500 | 808900 |
| 8 | с.Сереброполь, ул.Кирова, 22 | 1963 | кирпич | 2 | 3 | 334,4 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов | 1150000 | 195050 | 111550 | 34500 | 808900 |
| 9 | с.Сереброполь, ул.Кирова, 24 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 345,1 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов, ремонт фасада | 1950000 | 325650 | 189150 | 58500 | 1376700 |
| 10 | с.Табуны, пер. Центральный, 11 | 1979 | панели | 2 | 2 | 554,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 450000 | 75150 | 43650 | 13500 | 317700 |
| 11 | с.Табуны, пер. Центральный, 18 | 1986 | панели | 2 | 2 | 811,1 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена коллективных приборов учета потребляемых ресурсов | 1150000 | 195050 | 111550 | 34500 | 808900 |
| 12 | с.Табуны, Советская, 24 | 1984 | панели | 2 | 2 | 574,40 | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 384966 | 64238 | 37444 | 9361 | 273923 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 6418,10 |  | 14758087 | 2476498 | 1431752 | 438150 | 10411687 |