**Администрация Табунского района Алтайского края**

ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.06.2018 |  | № | 157 |
|  | **с. Табуны** |  | |

**Об утверждении уточнённого краткосрочного плана реализации в Табунском районе краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы в 2017-2019 годы**

В соответствии с постановлением Администрации края от 10.04.2014г. №177 «О порядке подготовки и утверждения планов реализации краевой программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

постановляю:

1. Утвердить уточнённый краткосрочный план реализации в Табунском районе краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы» на 2017-2019годы. (прилагается)
2. Постановление № 178 от 07.07.2017г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации в Табунском районе краевой программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы в 2017-2019годы считать утратившим силу.
3. Направить данное постановление в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Клема Р.Э.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.С. Швыдкой |

Приложение

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 05.06.2018 № 157

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**Реализации в Табунском районе краевой программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,**

**Расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043годы»**

**В 2017-2019годы.**

1. Настоящий краткосрочный план реализации в Табунском районе краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы» в 2017-2019годы (далее – «план реализации краевой программы») разработан в целях распределения объёма необходимых средств на проведение капитального ремонта и планируемых видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Табунского района Алтайского края, на 2017-2019годы.
2. Мероприятия плана реализации краевой программы направлены на решение задачи по своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. План реализации краткосрочного плана сформирован на основании постановления администрации Табунского района от 30.03.2017г. № 87 «Об содержании актуализированных Реестра и Перечня многоквартирных домов, прилежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в порядке, установленном постановлением администрации края от 24.04.2015 №156 «Об актуализации краевой программы Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043годы».
4. Ожидаемым конечным результатом выполнения плана реализации краевой программы в 2017-2019 годах и показателем ее социально-экономической эффективности является качественное улучшение технических характеристик объектов общего имущества многоквартирных домов в результате проведения Капитального ремонта в 8 домах общей площадью 5081,24кв.метра.
5. Исполнители мероприятий плана реализации краевой программы:

Отдел по ЖКХ, энергетике и строительству администрации Табунского района; некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

1. В план реализации краевой программы включены многоквартирные дома, к выполнению работ по капитальному ремонту, которых планируется на период 2017-2019 годов согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края 2014-2043 годы.
2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется ведение капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы, проведён в приложении 1.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта (приложение 2) содержит перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 5 закона Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

8. Отдел по ЖКХ, энергетике и строительству освещает в средствах массой информации итоги выполнения плана реализации краевой программы.