**Администрация Табунского района Алтайского края**

ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2020 |  | № | 122 |
|  | **с. Табуны** |  | |
| О плане мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, топливно-энергетических, жилищно-коммунальных объектов к зимнему отопительному сезону 2020-2021 года | | | |

Учитывая особенности прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг., недостаток бюджетных средств, и средств в предприятиях ЖКХ на масштабную замену и приобретение нового оборудования, исходя из необходимости обеспечения максимальной надежности работы коммунальных объектов в отопительный период, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к зимнему отопительному периоду 2020-2021 гг. (приложение 1), план основных мероприятий по подготовке источников и объектов теплоснабжения, теплосетей к отопительному периоду 2020-2021 гг. (приложение 2).
2. Для оперативного решения вопросов подготовки объектов к отопительному сезону 2020-2021 гг. создать комиссию в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Клем Р.Э. | – | первый заместитель главы администрации района |
| Заместитель председателя: | Литке П.В. | – | начальник отдела по ЖКХ, энергетике и строительству; |
| Члены комиссии: | Петухов Ю.Г. | – | начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации района; |
|  | Кабанов С.В | – | начальник отдела по техническому обеспечению управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района; |
|  | Алубин И.В. | – | корреспондент газеты «Победное знамя» (по согласованию); |
|  | Герстнер О.В. | – | главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике и строительству; |
|  | Лихачева Ю.В. | – | начальник бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района; |
|  | Новиков С.А. | – | государственный инспектор Алтайского отдела «Ростехнадзор» (по согласованию). |

1. Поручить комиссии обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, хозяйствующих субъектов, учреждений социальной сферы и собственников жилых помещений для своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение работ по подготовке подведомственных объектов к работе в зимний отопительный период.
3. Рекомендовать ТСЖ и главам сельсоветов:

– организовать проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону на подведомственных объектах;

– организовать проведение подготовительных работ с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и с собственниками индивидуальных жилых домов.

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, финансируемых из районного бюджета, обеспечить выполнение подготовительных работ на объектах, находящихся в их ведении. О ходе их выполнения информировать отдел по ЖКХ, энергетике и строительству администрации Табунского района еженедельно по понедельникам.
2. Постановление администрации № 126 от 23.04.2019 "Об итогах отопительного сезона 2018-2019 года и о плане мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, топливно-энергетических, жилищно-коммунальных объектов к зимнему отопительному сезону 2019-2020 гг." признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Клем Р.Э.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.С. Швыдкой |

Приложение 1

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 23.04.2020 № 122

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к зимнему отопительному периоду 2020 – 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Обследование объектов потребителей поставщиками энергоресурсов и выписка предписаний по подготовке объектов к отопительному сезону | До 15.06.2020г | Ресурсо - и энергоснабжающие организации (Вильгельм В.И., Сальников Ю.М.), Захаров В.Н., Глинков Н.Н., главы сельсоветов |
| 2 | Проведение собраний с собственниками помещений в многоквартирных жилых домах по обсуждению вопросов содержания жилых домов и подготовки их к отопительному сезону | До 15.06. 2020г | Главы Алтайского, Большеромановского, Серебропольского и Табунского сельсоветов |
| 4 | Проверка готовности образовательных учреждений к зимнему отопительному сезону | До 21.08. 2020г | Комитет по образованию администрации района (Акимова О.А.); отдел по ЖКХ, энергетике и строительству (Литке П.В.) |
| 5 | Проведение ремонтных работ МКД, выполнение предписаний ресурсоснабжающих предприятий | До 01.09. 2020г | Главы сельсоветов, председатели ТСЖ, старшие уполномоченные собственников жилья в МКД |
| 6 | Проведение пробных топок на объектах теплоснабжения | До 20.09. 2020г | Комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону; Литке П.В.; Петухов Ю.Г. |
| 7 | Приемка готовности к отопительному сезону объектов жилого фонда | До 15.09. 2020г | МУП «Дирекции заказчика по содержанию и ремонту жилья», руководители ресурсоснабжающих организаций, Литке П.В., Кривошеев В.А. |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону | Плановые по четвергам 2-ой и 4-ой недели месяцев: июнь – сентябрь. Внеплановые – по мере необходимости | Председатель комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону Клем Р.Э. |
| 9 | Проверка выполнения предписаний Ростехнадзора по подготовке к отопительному сезону | До 1.10.2020 | Председатель комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону Клем Р.Э. |