Приложение 16

Таблица

Мероприятия по реализации Схемы территориального планирования Табунского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование объекта** | | **Описание места размещения объекта** | | **Параметры объекта** | | **Мероприятия** | **Объемы финансирования млн. руб.** | | | **Источники финансирования** | **Срок**  **реализации** | |
| 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | сельсоветы | | всего 306,18 га | | | разработка проектной документации | - | | местный  районный | | до 2015 г. | | |
| 1.3 | | разработка генеральных планов сельских советов | все сельские советы | | 7 сельсоветов | | | разработка проектной документации | 5 | | районный | | до 2010 г. | | |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Капитальный ремонт школы | | с.Табуны | | | 500,5 кв.м. | капитальный ремонт | 5 | федеральный  краевой  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.2 | | Строительство детского сада | | с.Табуны | | | 400,5 кв.м. | строительство | 4 | федеральный  краевой  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.3 | | Строительство кафе | | с.Табуны | | | 20,8 кв.м. | строительство | 4 | краевой  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.4 | | Реконструкция больницы | | с.Табуны | | | 200,2 кв.м. | реконструкция | 2 | федеральный  краевой  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.5 | | Реконструкция дома быта | | с.Табуны | | | 100,7 кв.м. | реконструкция | 1,5 | краевой  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.6 | | Реконструкция школы | | с.Камышенка | | | На 300 мест | реконструкция | 6 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.8 | | Строительство спортзала | | с.Камышенка | | | - | строительство | 2 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013гг. |
| 2.9 | | Строительство клуба | | с.Николаевка | | | посещаемость | строительство | 4 | районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.10 | | Строительство магазина | | с.Николаевка | | | - | строительство | 2 | районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.11 | | Строительство детских площадок | | с.Сереброполь  с.Саратовка  с.Успенка | | | 1950 кв.м.  1950 кв.м.  1950 кв.м. | строительство | 5 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.12 | | Реконструкция школы | | с.Большеромановка | | | - | реконструкция | 1,5 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.13 | | Реконструкция ФАП | | с.Большеромановка | | | - | реконструкция | 1 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.14 | | Ремонт СДК | | с.Александровка | | | - | ремонт | 1,5 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.15 | | Ремонт ФАП | | с.Александровка | | | - | ремонт | 1,5 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.16 | | Строительство магазина | | с.Сереброполь | | | посещаемость | строительство | 5 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.17 | | Строительство парикмахерской | | с.Сереброполь | | | посещаемость | строительство | 3 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 2.18 | | Капитальный ремонт школы и детского сада | | с.Лебедино | | | посещаемость | капитальный ремонт | 6 | краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг. |
| 3. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Строительство жилых домов | | с.Алтайское | | 5500 кв.м. | | строительство | 3 | | | внебюджетный | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 3.2 | | Многоквартирные жилые дома | | с.Табуны | | 200,2 кв.м. | | строительство | 10 | | | внебюджетный | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 3.3 | | Строительство жилья | | с.Табуны | | 20,3 кв.м. | | строительство | 5 | | | внебюджетный | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 3.4 | | Строительство жилья | | с.Николаевка | | - | | строительство | 5 | | | внебюджетный | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 3.5 | | Строительство жилья | | с.Сереброполь | | 3423 кв.м. | | строительство | 10 | | | внебюджетный | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве | | |  | |  | |  | 10 | | | краевой | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг.  2020-2025 гг. | |
| 4.2 | Мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в животноводстве | | |  | |  | |  | 10 | | | краевой | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг.  2020-2025 гг. | |
| 4.3 | Мероприятия по поддержке технического перевооружения | | |  | |  | |  | 10 | | | краевой | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг.  2020-2025 гг. | |
| 4.4 | Приобретение сельскохозяйственной техники | | |  | |  | |  | 10 | | | краевой | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг.  2020-2025 гг. | |
| 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Реконструкция фермы | | Большеромановский с/с | | - | | реконструкция | 3 | федеральный  краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 5.2 | | Строительство цеха по реставрации и изготовлению мебели | | с.Сереброполь | | - | | строительство | 10 | внебюджетный  краевой  районный  местный | | | 2009-2013 гг.,  2014-2020 гг. | |
| 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Ремонт внутри поселковых дорог | | населенные пункты Алтайского сельсовета | | 39 га | | реконструкция | 0,06 | | | внебюджетный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.2 | | Ремонт внутри поселковых дорог | | с.Табуны | | - | | ремонт | 3 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.3 | | Ремонт внутри поселковых дорог | | с.Самбор | | - | | ремонт | 2,5 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.4 | | реконструкция автодороги Табуны-Камышенка-Граничное | | Граничный сельсовет | | км | | реконструкция | 10 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.5 | | Ремонт внутри поселковых дорог | | с.Камышенка  с.Граничное | | 3 км  3 км | | ремонт | 5 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013гг. | |
| 6.6 | | Реконструкция внутри поселковых дорог | | с.Саратовка  с.Успенка | | 2500 кв.м.  2500 кв.м. | | реконструкция | 4 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.7 | | Ремонт автодороги | | с.Большеромановка-г.Славгород | | км | | ремонт | 3 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.8 | | Ремонт автодороги | | с.Большеромановка-с.Карпиловка | | км | | ремонт | 3 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.9 | | Реконструкция автодороги | | Лебедино-Сереброполь | | 12 км | | ремонт | 5 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 6.10 | | Реконструкция автодороги | | Ермаковка-Новороссийка | | 12 км | | ремонт | 2 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Реконструкция водонапорной башни | | с.Табуны | | | ед. | реконструкция | 0,4 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7.2 | | Реконструкция водопроводных сетей | | с.Граничное | | | 3 км | реконструкция | 0,5 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7.3 | | Ремонт водопроводных сетей | | с.Сереброполь  с.Саратовка  с.Успенка | | | км. | ремонт | 2 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7.4 | | Ремонт водопровода | | с.Большеромановка | | | км | ремонт | 2 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7.5 | | Реконструкция котельной | | с.Большеромановка | | | ед. | реконструкция | 2 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 7.6 | | Строительство вышки сотовой связи «Мегафон» | | с.Сереброполь | | | ед. | строительство | - | | | внебюджетный | 2009-2013 гг. | |
| 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Реконструкция скотомогильника | | с.Алтайское | | | ед. | реконструкция | 2 | | | федеральный | 2009-2013 гг. | |
| 8.2 | | Посадка лесополос | | Алтайский сельсовет | | | - | посадка | 0,5 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 8.3 | | Строительство  скотомогильника | | с.Табуны  с.Самбор  с.Удальное | | | 3 ед. | строительство | 0,15 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 8.4 | | Посадка лесополос | | Граничный сельсовет | | | - | строительство | 0,5 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 8.5 | | Реконструкция свалки (очистка) | | с.Сереброполь  с.Саратовка  с.Успенка | | | - | реконструкция | 0,5 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 8.6 | | Посадка лесополос | | с.Большеромановка | | | - | посадка | 0,5 | | | районный  местный | 2009-2013 гг. | |
| 8.7 | | Строительство предприятия по переработке твердых бытовых отходов | | с.Большеромановка | | | - | строительство | 10 | | | краевой  районный  местный | 2009-2013 гг.  2014-2020 гг. | |